# 风管订制合同范本(共9篇)

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2025-04-12

*风管订制合同范本1\*方：乙方：\*圣卓环艺广告有限责任公司\*乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华\*共和国合同法》、《中华\*共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）...*

**风管订制合同范本1**

\*方：

乙方：\*圣卓环艺广告有限责任公司

\*乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华\*共和国合同法》、《中华\*共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）的制作安装事宜达成如下一致协议。

第一条：广告牌制作

1、广告牌规格：

2、材质：

3、要求：

第二条：广告牌安装

安装地点：

第三条：工程造价及支付方式

1。广告牌制作安装费（即合同总价款）：

共计\*\*元，大写元整。

2。支付方式：

a．合同签订之日，\*方向乙方支付总价款的50%，即元为预付款。

b．厂内制作完成，进入现场组装时，向乙方支付总价款的30%，即元为进度款。

c．工程安装完毕，\*方向乙方支付总价款的17%，即元为尾款，其余款项为该合同工程质量保\*金，半年内付清。

第四条：工程期限

自合同签订\*方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。

第五条、双方权利、义务

\*方：

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

4、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。

乙方：

1、自\*方通知可以现场浇筑地基起日内按\*方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

2、严格按照\*方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请\*方协商修改确定。

第六条：关于验收

1。乙方全部制作安装完工后一周内，\*方必须组织正式验收，\*方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同\*方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

2。工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。

第七条、违约责任：

1。\*方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

2。乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向\*方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3。乙方应保\*工程质量、结构牢固\*、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

4。如属\*方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由\*方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求\*方继续支付已完部分或全部的制作费。

第八条、保修期限：

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保半年。

2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

\*方：乙方：\*圣卓环艺广告有限责任公司

（盖章）（盖章）

法人/授权代表（签字）：法人/授权代表（签字）：

**风管订制合同范本2**

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就新风管道制作及安装等相关事宜达成了共识。特签订合同如下。

>一、工程量

甲方将会所三楼新风工程和二楼部分工程承包给乙方，其工作量为：

1、三楼、二楼新风通风管道制作与安装

2、二台风机的安装

3、39个通风风口的制作与安装

4、39个蝶形阀门的安装

>二、相关技术要求

1、新风通风管道用镀锌板，管道口径为160x120CM

2、蝶形阀为矩形100KG

3、风口为双层百叶风口，并安装帆布软节

>三、工期要求

工程期限为 天，即20年月 日交工。

>四、工程价款

通风管道为每平方米 元（含安装费，按通风管道展开面积计算），按现场铺设实际用料平方米数计算；

风口每个为 元（含安装费）

蝶形阀每个为 元（含安装费）

此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

>五、付款方式

1、实行分期支付的付款方式，即双方签订合同之日，甲方向乙方支付材料费元；乙方将制作的通风管道运抵甲方施工现场后，甲方向乙方支付 元；余款待安装并调试合格后一个月内，甲方将余款一次性全部支付给乙方。

2、以人民币现金的方式支付。

>六、违约责任

1、如果甲方不能按合同约定向乙方支付工程款，则视为甲方违约。甲方应承担违约责任，每天按工程总价款的1 % 向乙方支付违约金。

2、如果乙方不能按合同约定日期交工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的1 % 向甲方支付违约金。

>七、其它约定

1、甲方应为乙方施工提供方便。

2、施工中，乙方应加强对员工的安全教育。一旦发生人身安全事故，其责任由乙方承担。

3、施工中，乙方应加强对现场设施、装修的保护，如有损坏，照价赔偿。

4、若因工程量增加引起的工程设计变更，其工程费用另行计算。

5、因不可抗拒力原因造成合同不能履行，双方不承担任何责任。

6、此合同一式两份，双方各执一份。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日

**风管订制合同范本3**

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》，就本项中央空调通排风工程有关事宜，经双方协商达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、开工及竣工日期

1、开工日期：XX年7月1日

2、竣工日期：XX年7月31日(合同工期总日历天数30天)

四、合同价款

按建筑面积计算、建筑面积XX平米，总价XX，单方造价按建筑面积计算每平米：空调水系统XX元，通排风系统XX元，空调电系统XX元。

五、付款方式

1、签订本合同后进场开工之日付款百分之三十

2、工程完成百分之五十付款总价的百分之六十

3、工程维修费百分之五

4、工程完工七日内扣除工程维修费后付清全部工程款

六、质量要求

保证质量、验收合格，保修期一年，在接到甲方通知需要维修时乙方必须在八小时内到达现场，随时保证通讯畅通。

七、双方的权利义务

1、甲方的权利和义务

甲方对施工过程中的质量有监督权。必须配合乙方正常施工。

2、乙方的权利和义务

服从甲方的统一管理、保质保量提前完成。

八、违约责任

1、甲方不按时支付工程款、给乙方造成损失误工费由甲方承担，乙方有权停工，工期相应顺延。

2、乙方不按时完工每超过一天罚款贰仟元，从工程款中扣除，接到甲方维修通知后及时到达现场进行维修，如有延误每次扣除维修费壹万元。

九、以上协议一式两份，双方各持一份、签字盖章生效，如有未尽事宜双方以书面协商解决。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日

**风管订制合同范本4**

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《\_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工作内容：乙方承揽范围内通风管道制作安装 ，具体见工作量清单和施工图，包括清单及图纸所列的所有风管制作安装、支撑吊架制作安装以及通风设备（包括风口、风阀、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装），甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。

第二条承包方式

一、乙方承包范围：通风工程所有人工、材料、机械、运输、安全技术措施、文明施工、施工人员的劳动保护及意外保险等全部内容。

二、乙方负责详图转化，经甲方认可后方可施工。

三、甲方提供制作场地，提供现场水源及一级配电箱。

第三条合同价款

一、 本工程按照综合优惠报价的总价计算，工程款总价为 元 一次性包死。

二、乙方必须根据 甲方 要求进行工程的调试配合工作，费用包括在综合单价中。

第四条工程期限

一、本工程合同工期为 日历天，即从 年 月 日开工 年月 日完工。

二、如甲方调整，必须严格执行调整计划

第五条 工程质量

一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 承包工程范围

二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后，方可进行下一道工序。

2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和现场监理。

一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案， 应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证同意 后实施。

3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修两年，保修时间自通过竣工验收之日 算起，在包修期内因乙方施工质量问题，所涉及到的费用均由乙方承担。

4、乙方所有施工项目必须保证通过消防验收，如果通不过消防验收责任由乙方承担。

第六条工程价款的支付与结算

一、进度款支付

1、乙方设备材料进场并开始加工7个工作日内，支付进场费

2、工程施工完成经甲方监理验收合格后付到总款的70%，竣工验收合格后付到总款的95%。

3、其余5%作质保金（质保金为两年）。

二 、支付方式 ：银行转账或现金

三、所有进度付款在甲方收到总包方进度款15个工作日内支付。

四、乙方办理进度款支付手续时，必须提交本工程人工工资清册，甲方有权监督乙方工资发放。

第七条 工程验收

一、竣工工程验收参照GBJ242-82（采暖与卫生工程施工及验收规范）、GB50243-20\_（通风与空调工程施工及验收规范），GB50243-20\_（通风与空调工程质量检验评定标准）及施工图纸和施工技术文件为依据。

二、工程施工中必须具有隐蔽验收签证。工程竣工质量检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

三、工程完工后，乙方用书面形式办理相关手续交给甲方，作现场实物验收。

第八条文明施工与安全

一、乙方无条件服从甲方现场施工安全及文明施工管理，并配备专职安全员。

二、 乙方应按甲方要求穿戴统一工作服、安全帽和劳保鞋。

三、 乙方应为现场施工人员购买意外保险，因乙方自身原因导致的工伤事故由乙方自行承担损失。

第九条违约责任

本合同双方应各自履行。如有违约按总价5%作违约金。因乙方自身原因导致不能满足工程要求，甲方有权自行安排施工力量，所发生的成本从乙方工程款中扣除。

第十条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。

第十一条 附则

一、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

二、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

三、补充合同和本合同享有同等的法律效力。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日

**风管订制合同范本5**

发包方 ：

承包方 ：

依照《\_合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装； 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

2. 承包方式：包清工的方式。

3. 承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（元）

4. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

5. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。

6. 在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

7. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

8. 付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。

9. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

10. 违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

11. 本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日

**风管订制合同范本6**

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

经甲乙双方共同协商，甲方将\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

>一、工程概况

1、工程地点：

2、承包方式：

3、承包范围：

4、工程期限：

（1）计划开工日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日，计划完工期限：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日，总工期：\_\_\_\_\_\_\_天。

（2）甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

>二、双方职责

1、甲方职责

（1）甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

（2）甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

（3）甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

（4）甲方应在收到乙方的验收通知时，三日内组织人员进行验收。

2、乙方的责任、权利与义务

（1）乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

（2）乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

（3）乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

（4）工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

（5）乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

>三、付款方式

1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的\_\_\_\_\_\_\_\_%作为工程预付款。

2、工程结束，完成验收时支付工程款的\_\_\_\_\_\_\_\_%，剩余\_\_\_\_\_\_\_\_%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。

>四、质量要求

本工程的质量应满足国家以及行业的.标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

>五、验收标准

本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

>六、工程量变更说明

1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商；

2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间；

3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

>七、违约责任

在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿；若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的\_\_\_\_\_\_\_%，共计\_\_\_\_\_\_\_元作为违约金。

>八、纠纷解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

>九、附则

1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

3、本合同一式\_\_\_\_\_\_\_份，双方各持\_\_\_\_\_\_\_份。具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日

**风管订制合同范本7**

\*方：

乙方：

\*乙双方经平等协商，就新风管道制作及安装等相关事宜达成了共识。特签订合同如下。

一、工程量

\*方将\*三楼新风工程和二楼部分工程承包给乙方，其工作量为：

1、三楼、二楼新风通风管道制作与安装

2、二台风机的安装

3、39个通风风口的制作与安装

4、39个蝶形阀门的安装

二、相关技术要求

1、新风通风管道用镀锌板，管道口径为160\*120cm

2、蝶形阀为矩形100kg

3、风口为双层百叶风口，并安装帆布软节

三、工期要求

工程期限为天，即20年月日交工。

四、工程价款

通风管道为每平方米元（含安装费，按通风管道展开面积计算），按现场铺设实际用料平方米数计算；

风口每个为元（含安装费）

蝶形阀每个为元（含安装费）

此外，\*方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

1、实行分期支付的付款方式，即双方签订合同之日，\*方向乙方支付材料费元；乙方将制作的通风管道运抵\*方施工现场后，\*方向乙方支付 元；余款待安装并调试合格后一个月内，\*方将余款一次\*全部支付给乙方。

2、以\*\*现金的方式支付。

六、违约责任

1、如果\*方不能按合同约定向乙方支付工程款，则视为\*方违约。\*方应承担违约责任，每天按工程总价款的1%向乙方支付违约金。

2、如果乙方不能按合同约定日期交工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的1%向\*方支付违约金。

七、其它约定

1、\*方应为乙方施工提供方便。

2、施工中，乙方应加强对员工的安全教育。一旦发生人身安全事故，其责任由乙方承担。

3、施工中，乙方应加强对现场设施、装修的保护，如有损坏，照价赔偿。

4、若因工程量增加引起的工程设计变更，其工程费用另行计算。

5、因不可抗拒力原因造成合同不能履行，双方不承担任何责任。

6、此合同一式两份，双方各执一份。

\*方： 乙方：

签约代表人：

签约代表人： 年月 日

**风管订制合同范本8**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程

2、工程地点：中山市沙溪镇

二、工程范围及内容：

工程量：47000平方米

承包形式：施工总承包

三、工期：

1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准

2、竣工日期：

3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列：

1、工程质量达到市优奖；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

4、双方约定的标准、具体为：

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 。

2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

（1） 工程预算价： （工程结束后按实结算） ，工程单价:（含外运等其他一切费用）

（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。

（3）所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

（4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

（6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

（7）工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

（8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为：

扣回工程预付款的方式为:

2、工程款按 方式支付，具体为：

（1）本工程无预付款；

（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %；

（3）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形， 后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应：

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理 ：现场代表（乙方）：

监理：现场代表（甲方）：

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_日

**风管订制合同范本9**

采购方：（以下简称\*方）

供应方：（以下简称乙方）

\*方由于工程项目建设的需要，现将排油\*的镀锌钢板风管制作与安装及相关工作承包给乙方。根据《中华\*共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一章合作事项

第一条产品名称、厚度、单价、单位、数量、总价：

注：1.综合单价包含风管的制作与安装辅料费及人工费、风管配套的相关各类阀（如防火阀、止回阀等）的安装费。

2.以上价格含普通\*。

第二条合同金额：

1.本合同暂估总金额为￥91390元（大写：玖万壹仟叁佰玖拾元整），数量及工程量如有变动，以实际工程收方量为准。

2.本综合单价为包干价，结算时综合单价不做调整。

第二章\*乙双方的义务

第三条 \*方的义务

1.\*方为乙方提供完整、准确的工程设计图纸；

2.如图纸和设计有变更，\*方应以书面形式及时通知乙方；

3.镀锌钢板风管的配套的各类阀按进度及时供货，并以书面方式提供规格尺寸和技术要求。

4.按合同规定及时付款。

5.\*方在安装前了解施工场地内影响安装的原有管线等障碍物，对于乙方解决风管穿过楼板和承重梁的洞口的人工费，\*方负责找业主方签单经业主认可后补贴给乙方打洞的人工费。

第四条乙方的义务

1.给予\*方技术指导和支持。

2.乙方负责镀锌钢板风管的制作及安装和风管配套设备的安装并符合国家标（《通风

与空调工程施工质量验收规范》（gb50243-20\_））。

3.根据工程进度要求按时完成安装及相关任务并给予\*方必要的技术支持并在施工中按图施工。

4.乙方在安装方面发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知\*方，由\*方在7日内与原设计单位商定提出修改或设计变更，经\*乙双方办理相关手续后方可继续施工。

5.安全施工：乙方按有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和费用。

6.质保期：质保期24个月，从消防验收合格之日起计算。

第三章支付条款

第八条付款方式

1.合同签订后\*方支付乙方工程启动款\*\*壹万元整；

2.后续工程款随工程进度到核拨总工程款直至总工程款的80%(含启动工程款壹万元)；

3.安装完毕后待消防验收合格后付清尾款（即总工程款的20%）；

第九条支付方式

1.依据本合同支付工程款，\*方通过银行转账支付给乙方。

第四章违约责任

第十条乙方必须保\*安装质量及进度，由于乙方施工质量或施工进度造成的工程延误和损失由乙方负责。

第十一条由于\*方未能按时付款而造成的工程延误和损失由\*方负责，乙方有权停止继续施工，并追究由此产生的损失，同时保留对产品的所有权。

第十二条\*方变更图纸及供货时间应及时通知乙方，应在7日内书面形式通知乙方，如无书面通知，视为按图施工，而由此造成的损失由\*方负责。

第十三条本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同本应其承担的义务，均造成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失（为总货款的1‰/天）；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

第五章适用法律

第十四条本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华\*共和国法律。

第六章合同有效期

第十五条本合同经双方（代表）签字盖章之日起生效。

第七章附则

第十六条

1.乙方需要提供厂家资质\*复印件（营业执照、法人代码、税务登记\*）、法人\*复印件（盖鲜章）。

2.\*乙双方一致同意本合同及其全部附件构成双方就本合同约定事宜达成的全部完整合同，取代本合同签订以前双方就本合同约定事宜达成的所有口头或书面的谈判、陈述或协议。

第十七条本合同未尽事宜，\*乙双方可以签订补充协议。

第\*条\*乙双方如在履行本合同过程中出现争议本着友好的态度协商解决。第十九条本合同一式肆份，\*乙双管各执贰份，具有同等效力。

\*方： 乙方：

（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

\*方地址：乙方地址：

开户银行： 开户银行：

帐号：帐号：

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn