# 泥土钢筋合同范本(实用5篇)

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2025-05-21

*泥土钢筋合同范本1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工...*

**泥土钢筋合同范本1**

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。

二、组织领导：

1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

4)保证材料供应，如确因种.种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5)严格按照甲方规定下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

7)钢筋焊接要符合规范要求。

8)钢筋制安质量要求，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。

9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除场地。

四、工程质量：

**泥土钢筋合同范本2**

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《\_合同法》和《\_建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：

1、基础及主体结构的所有钢筋下料、作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。

2、辅料由甲方提供，乙方后在结算工程款时扣留。

3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。

4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。

5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。

四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质

量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。

五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。

八、承包单价及付款方式：

1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算，钢筋作、绑扎、安装的桩基单价为20元/m，城台基底单价为30元/m3，基础地梁至三层单价为45元/m3，安全文明施工费为35元/m3，合计80元/m3，焊接工资本层清付。（箍筋

作在外）标准层至屋顶单价为45元/m3，安全文明施工费35/m3，合计：80元/m3。

2、（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

（2）工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。80%的工程款，依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

（3）乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，工资时随带核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

（4）乙方应按月提供考勤情况。

九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。

十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。

甲方（盖章）：

负责人（签字）：

年 月 日

乙方（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日

**泥土钢筋合同范本3**

劳务公司：(以下简称甲方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

钢筋班负责人：(以下简称乙方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲、乙双方友好协议，达成如下协议：

一、承包方式：以包工不包料的方式承包给乙方

二、承包范围：工程基础、主体一层至顶层所有钢筋绑扎与安装。(钢筋原材料加工、支水钢板焊接、垫块、焊接、钢筋预埋，马蹬、包括扎丝、焊条)。

三、甲方给乙方提供的钢筋机械设备1套，其余由乙方自备。

四、承包价格：框剪按建筑面积以每平方(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)元计算，都以各层的建筑面积计费。基础钢筋以吨计算\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/吨。另注：顶层楼顶建筑面积倍计算。

五、质量要求：按照设计施工图纸和施工质量验收规范施工与验收。

六、付款方式：乙方自备工人生活费地上6层，地上6层完成量甲方付给乙方80%，然后每月80%进度款，工程完工后一个主方、承建方、劳务公司验收后付95%，余款5%，一个月后付清。

七、工程进度：入场听从施工管理人员时间安排，不可按理由推辞、要坚守岗位，否则以罚款处理(以每次100元在工程款中扣除)。本着认真负责态度把好每一个工程环节。在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

八、严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

九、施工现场作业人员严禁酒后上岗，疲劳作业、带病作业。必须遵守施工现场安全管理制度，严禁违章指挥，违章作业。做到三不伤害;不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。作业后，应放松卷扬钢丝绳，落下配重，切断电源，锁好电闸箱、严禁斗殴。群体闹事、严禁施工童工、低智人员、赌博等现象。出现一切事故由乙方自己承担全部经济费用。

十、安全文明生产：

1、甲方工期定在20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年12月前完成，乙方无条件配合工作。

2、工伤协定，乙方因工伤在30000元以内自行解决，由乙方自行承担。

3、甲方要求乙方不能再宿舍内私拉乱接电，不能再宿舍做饭炒菜等，如有安全员发现一次罚款100元。

4、如有甲方造成停工、待料、(超过3天)甲方补助乙方每人每天200元。

十一、甲方要求质保金\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，地上6层退还。

十二、

①甲方要求乙方完工后清理钢筋归类，费用由乙方承担。完成每层工程量后，由施工员签字认可、支付款才能生效。否则不予支付。

②甲方要求乙方必须给农民工买保险200-300元，乙方无条件按照甲方指定的保险公司购买保险。

十三、乙方承诺合同条款中的所有条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款将被甲方罚没作为甲方损失。若甲方违约，甲方承担乙方的所有经济损失，若乙方违约，甲方有权不退还保证金，一切后果由乙方承担，甲方不承担任何经济损失。

十四、惩奖制度：

1、甲方要求乙方按甲方的规定时间完成工期，如按甲方规定的日期工程完成，甲方奖励乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_楼10万元，

2、甲方要求乙方，如乙方按甲方规定的日期不能完成工程，甲方有权惩罚每栋楼4万元。劳务合同双方签字生效，负有法律责任和经济责任。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**泥土钢筋合同范本4**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。

>一、工程承包范围、内容

12、料表放样，一式三份。

3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料(除钢筋、埋件外的所有材料工具)全部由乙方自带。

4、钢筋的对焊及间隙焊、帮条焊、搭接焊、竖焊(焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。)

5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。

6、安全帽自购、办理出入证的费用由乙方负责。

7、各种机械设备自备(含对焊机\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_台，断钢机\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_台，弯钢机\_\_\_\_\_\_台，焊机(竖焊、间隙焊、绑条焊)、断线钳\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_把、张拉机\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_台等)，所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。

8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运，包括跟车过磅，上下车和夜间守护巡逻所发生的辅助用工均由乙方负责。

>二、承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人工费承包

>三、承包单价

本工程所有钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，工程量以乙方实际施工完成工程量为准，板凳铁的安装不计费。

(一)承包单价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/吨。其中：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、基价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/吨;

2、施工安全奖为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/吨;

3、质量奖为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/吨;

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**泥土钢筋合同范本5**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

因施工任务需要，现甲方将志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程中的钢筋制安项目分包给乙方负责施工，为了明确双方合同责任制和保证工程的进度和施工质量，依照《\_合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商后达成以下合同条款：

>一、工程名称：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>二、工程地点：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>三、结构类型：

>四、工作内容：

乙方承包完成整个志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程基础至屋面的所有钢筋制安及有关细部的窗门过梁、饰线、栏板、阳台压顶等全部构件的钢筋制安，钢筋焊接(不包括柱钢筋电渣焊和机械连接)、包括地下室止水钢板制安、焊接，采用铁丝根据钢筋规格选用钢丝绑扎，安装及焊接一切预埋铁件、插柱拉结筋、钢筋维护、现浇砼钢筋整理，安装钢筋临时脚手架的搭拆、制作及垫挂钢筋水泥保护层，清理施工现场剩余钢筋归类及材料的水平和垂直运输，钢筋堆场进行钢筋牌号分类挂牌等

>五、计价方式：

1、执行建筑面积计算工程量，规则扣除去洞孔大于的空洞面积。转换层土±以下钢筋每吨制作安装260元/吨计算。

2、±以上标准层含钢筋全部制作安装每平方投影面积元计算。

>六、承包单价包括下列费用：

1、该单价包括切割机用的砂轮片、焊钳、焊罩、弯把、扎勾，安全帽、水鞋、铁线、雨衣等在内。

2、工人工资、雨休工资、停工窝工工资。

3、工伤费、医疗费、病假费等一切劳保福利。

4、来回旅差费、劳务费、计生费及暂住证费等。

5、伙食费、夜餐费、炊事费、柴火费及厨具费用。

6、优良质量奖励费和带班补贴及一切管理费用。

>七、结算及付款方法：

1、甲方按乙方现场工作人数每天每人预支拾元伙食费(月结时扣回)。

2、每月15日结算实际完成工作量，支付80%工资(其中制作按30%，安装按60%，废旧钢筋利用及现场钢筋清理按10%)，其余20%待乙方所承包工程，主体验收后一次性付清全部款项。

3、如乙方在施工中途随意退场或停工，或中途吊价抬价的甲方则不给予乙方结算。

>八、甲方责任：

1、提供水平、垂直运输工具、断铁机、弯铁机等工作品，并负责电器、架线、照明电路安装等。(垂直运输由乙方派专人负责操作使用)。

2、所需原材料按计划提供至现场100米以内范围。

3、派施工员现场指导、监督并验收技术质量、进度工作，负责调度为其它工程的`配合及工序的交接工作。

>九、乙方责任：

1、按计划如期组织人员进场，并密切配合进度需要随时配足劳动力。按甲方指定模板工期完成后地下室转换层3天、标准层2天每层绑扎完成工程量，不按甲方指定完成工程量甲方只发80%工资，其余20%工资甲方则不结算给乙方。(若需赶工时，无论夜间或下雨都必须加班)，每层施工的天数由施工员备字为依据。

2、必须配备过硬的班组领导和技术骨干、班组长一定要熟悉图纸。

3、无条件接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。

4、凡是捣砼时一定要派人跟班检查，调整钢筋，保证质量安全，若发现钢筋不符合要求等现象，必须及时采取补救措施，并负责由此而发生的一切损失。

5、每月定时提交所需材料的具体计划。合理使用原材料，不得随意的割断完整材料及焊接一切长于50CM的短钢筋，否则视其轻重给予罚款。

6、钢筋绑扎后余下的零星钢箍铁头应分类堆放整齐，以利于上一层开料时使用。

7、严格执行安全技术操作规程，否则出现质量安全及事故，乙方要负完全责任。

8、乙方员工不能私自使用电饭煲、电炉等，若给发现视情节轻重进行处罚。

9、乙方负责宿舍及周边环境卫生清洁，所有员工不得在楼层上大小便，若甲方检查宿舍卫生不符合要求及发现有人在楼层大小便，即乙方派人清理及负责清理一切费用。

10、遵守工地一切规章制度，若出现违纪、犯法行为(如故意闹事、捣乱、打架、偷窃、嫖赌等)，甲方有权责令其停工整顿，甚至终止合同，由此引起的经济损失及法律责任均由乙方负全责。

11、乙方负责所有预留洞口、电梯井门洞、安全门、电线井、给排水管井口等一切钢筋护栏安装焊接。

12、在施工中途设计图纸更改，乙方必须配合更改完成，甲乙双方协商另定价格或计时计算。

13、楼层浇砼后，如果在楼层发觉有钢箍、加筋、板筋、扎线、焊条或其它钢筋以及垫层未清理，视其遗留物多少进行罚款。

14、乙方员工一定要负责购买人身意外伤亡保险，否则出现一切意外伤亡事故乙方负全部责任。

15、乙方施工一定要按每层工期完成施工任务，乙方若不按工期完成甲方将按每延期一天扣罚500元/天，并安排其它人员加入施工，按每工日80元计算，从乙方工程款扣除。

16、打扫卫生由甲方派人清扫，费用由乙方负责，每月扣取180元。

17、施工现场(含外排架)每10天清理一次，做到文明施工，每次四个人，要求随叫随到。

18、乙方严禁雇用年龄未满十六周岁的童工和年龄大于五十五周岁的老龄工人。

19、乙方除炊事员和带班外，其余人员不得带家属进入施工现场。

>十、质量要求：

1、该工程的钢筋项目必须达到惠阳区优良标准，否则扣除项目工资额20%(具体要求及做法详附页“技术交底”)。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字起生效，工程完工付清款项后合同终止。

>十一、安全要求：

1、每天工人上班前进行安全教育才上班，工人上班必须戴安全帽上班及穿好软底布鞋上班，如工人上班不戴安全帽或穿拖鞋上班的、甲方则按每人次罚款10元。

2、由于乙方违章作业造成的事故由乙方负责。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn